Murmur

14일 상세 개발 계획서

20~30대 익명 커뮤니티 플랫폼

React  ·  Spring Boot  ·  MySQL  ·  Redis  ·  AWS

# 전체 14일 일정 요약

| 일차 | 단계 | 핵심 작업 | 일차 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1일차 | ️ 환경 세팅 | 프로젝트 초기 환경 구성 | 백엔드·프론트엔드 프로젝트 생성 완료, GitHub 연동, 로컬 DB·Redis 실행 확인 |
| 2일차 | 인증 | 회원가입 / 로그인 - 백엔드 | JWT 기반 회원가입·로그인 API 완성, Access/Refresh Token 발급 및 검증 동작 확인 |
| 3일차 | 인증 | 회원가입 / 로그인 - 프론트엔드 | 로그인·회원가입 화면 완성, JWT 저장 및 자동 헤더 첨부, 로그인 후 메인 이동 |
| 4일차 | 게시글 | 게시글 CRUD - 백엔드 | 게시글 작성·수정·삭제·조회 API 완성, 페이지네이션, 조회수 증가 동작 확인 |
| 5일차 | 게시글 | 게시글 CRUD - 프론트엔드 | 메인 홈·작성·수정·상세·카테고리 화면 완성, 게시글 API 전체 연동 |
| 6일차 | 댓글·반응 | 댓글 / 대댓글 + 반응 시스템 - 백엔드 | 댓글·대댓글 CRUD, 공감해요·ㅋㅋㅋ·힘내요 반응 토글 API 완성 |
| 7일차 | 댓글·반응 | 댓글 / 대댓글 + 반응 시스템 - 프론트엔드 | 게시글 상세 화면에 댓글·반응 UI 완성, API 연동 및 실시간 카운트 반영 |
| 8일차 | 익명·신고 | 익명 번호 시스템 + 신고 / 블라인드 처리 | 게시글 단위 익명 번호 자동 부여, 신고 5회 누적 시 자동 블라인드 처리 완성 |
| 9일차 | 인기글·검색 | 인기글 기능 + Redis 캐싱 + 카테고리 검색 | 점수 기반 인기글 API 완성, Redis 캐싱 적용, 카테고리별 검색 연동 |
| 10일차 | 북마크·마이페이지 | 북마크 기능 + 마이페이지 | 북마크 토글 API 완성, 마이페이지에서 내 게시글·북마크 목록 조회 |
| 11일차 | 관리자 | 관리자 페이지 | 관리자 권한 분리, 신고 목록 조회 및 블라인드 수동 관리 기능 완성 |
| 12일차 | ☁️ 배포 | AWS 배포 환경 구성 | Docker 컨테이너화 완료, EC2 배포, RDS·Redis 연결, S3·CloudFront 설정 완료 |
| 13일차 | 테스트 | 통합 테스트 및 버그 수정 | 전체 기능 E2E 흐름 테스트 완료, 주요 버그 수정, 예외 처리 보완 |
| 14일차 | 마무리 | 최종 마무리 및 포트폴리오 정리 | README 완성, API 명세서 정리, ERD 정리, 시연 영상·스크린샷 준비, 포트폴리오 제출 가능 상태 |

# 일별 상세 계획

1일차  |  ️ 환경 세팅  |  프로젝트 초기 환경 구성

목표: 백엔드·프론트엔드 프로젝트 생성 완료, GitHub 연동, 로컬 DB·Redis 실행 확인

### 백엔드 환경 구성 (Spring Boot)

- Spring Initializr로 프로젝트 생성 (Java 17, Gradle, Spring Boot 3.x)

- 의존성 추가: Spring Web, Spring Security, Spring Data JPA, Validation

- 의존성 추가: MySQL Driver, Redis(Spring Data Redis), Lombok

- JWT 라이브러리 추가: io.jsonwebtoken:jjwt-api, jjwt-impl, jjwt-jackson

- QueryDSL 의존성 및 Q클래스 생성 Gradle 설정

- application.yml 설정: DB URL, JWT secret, Redis host, S3 키 등

- 도메인형 패키지 구조 설계: auth / post / comment / reaction / report / bookmark / admin

### 프론트엔드 환경 구성 (React)

- Vite로 React 프로젝트 생성: npm create vite@latest murmur-front

- TailwindCSS 설치 및 설정: npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer

- 의존성 설치: axios, @tanstack/react-query, react-router-dom

- Axios 인스턴스 파일 생성 (src/api/axios.js) - baseURL, 인터셉터 틀 잡기

- React Query Provider를 main.jsx에 감싸기

- 라우팅 구조 설계: /login, /signup, /, /posts/:id, /write, /my, /admin

### 공통 환경 작업

- GitHub 레포지토리 생성 (murmur-backend, murmur-frontend 각각 또는 모노레포)

- 브랜치 전략 수립: main / develop / feature/기능명

- MySQL 로컬 DB 생성: CREATE DATABASE murmur CHARACTER SET utf8mb4

- Redis 로컬 실행 확인: redis-server 및 redis-cli ping 테스트

- .gitignore 설정 (application.yml, node_modules 등 제외)

- README.md 초안 작성 (프로젝트명, 기술 스택, 실행 방법)

### 완료 체크리스트

- □  Spring Boot 앱 로컬 기동 확인 (포트 8080)

- □  React 앱 로컬 기동 확인 (포트 5173)

- □  MySQL 연결 확인 (JPA DDL auto=create 후 테이블 생성 여부)

- □  Redis ping-pong 확인

- □  GitHub push 완료

### 주의사항 및 팁

! application.yml은 .gitignore에 추가하고, application-example.yml을 커밋해 팀원(또는 면접관)이 참고할 수 있도록 한다.

! QueryDSL Q클래스 생성 오류 시: ./gradlew clean compileQuerydsl 실행

2일차  |  인증  |  회원가입 / 로그인 - 백엔드

목표: JWT 기반 회원가입·로그인 API 완성, Access/Refresh Token 발급 및 검증 동작 확인

### User 엔티티 설계

- 필드: id(Long PK), email(unique), password(BCrypt), nickname, role(Enum: USER/ADMIN), createdAt

- @Entity, @Table(name='users') 설정 (users 예약어 충돌 방지)

- UserRepository 인터페이스 생성: Optional<User> findByEmail(String email)

### JWT 유틸리티 구현

- JwtTokenProvider 클래스 생성

- generateAccessToken(userId, role): 만료 30분, claim에 userId·role 포함

- generateRefreshToken(userId): 만료 7일

- validateToken(token): 서명·만료 검증, 예외별 처리 (ExpiredJwtException 등)

- getUserIdFromToken(token): claim 파싱

- Redis에 Refresh Token 저장: key=refreshToken:{userId}, TTL=7일

### 인증 API 구현

- SignupRequestDto: email, password(8자 이상), nickname 유효성 검증 (@Valid)

- POST /api/auth/signup: 이메일 중복 확인 → BCrypt 암호화 → User 저장

- LoginRequestDto: email, password

- POST /api/auth/login: 이메일 조회 → BCrypt matches → JWT 발급 → 응답

- POST /api/auth/refresh: Refresh Token 검증 → Redis 조회 → 새 Access Token 발급

- POST /api/auth/logout: Redis에서 Refresh Token 삭제

### Spring Security 설정

- SecurityConfig: 인증 불필요 경로 설정 (/api/auth/**, GET /api/posts/**)

- JwtAuthenticationFilter 구현: 요청 헤더 Authorization 파싱 → SecurityContext 저장

- CustomUserDetailsService: userId로 User 조회 → UserDetails 반환

- 전역 예외 처리: @RestControllerAdvice로 인증 오류, 유효성 오류 응답 통일

### API 목록

| Method | URL | 설명 | 요청 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/signup | 회원가입 | email, password, nickname | 201 Created |
| POST | /api/auth/login | 로그인 | email, password | 200 + AccessToken + RefreshToken |
| POST | /api/auth/refresh | 토큰 재발급 | RefreshToken (Header) | 200 + 새 AccessToken |
| POST | /api/auth/logout | 로그아웃 | AccessToken (Header) | 200 OK |

### 완료 체크리스트

- □  Postman으로 회원가입 API 호출 → 201 응답 확인

- □  로그인 API 호출 → Access/Refresh Token 응답 확인

- □  만료된 Access Token으로 요청 시 401 응답 확인

- □  Refresh Token으로 재발급 확인

- □  Redis에 Refresh Token 저장 여부 확인 (redis-cli keys *)

### 주의사항 및 팁

! BCrypt strength는 기본값(10)을 사용. 너무 높이면 로그인 응답이 느려진다.

! Access Token은 응답 body, Refresh Token은 HttpOnly Cookie로 내려주는 것이 보안상 더 좋으나, 초기 구현에서는 둘 다 body로 내려도 무방하다.

3일차  |  인증  |  회원가입 / 로그인 - 프론트엔드

목표: 로그인·회원가입 화면 완성, JWT 저장 및 자동 헤더 첨부, 로그인 후 메인 이동

### Axios 인스턴스 및 인터셉터 설정

- src/api/axios.js: baseURL = http://localhost:8080 설정

- 요청 인터셉터: localStorage에서 accessToken 꺼내 Authorization: Bearer {token} 헤더 자동 첨부

- 응답 인터셉터: 401 응답 시 Refresh Token으로 재발급 시도 → 성공 시 원래 요청 재전송

- 재발급 실패(Refresh 만료) 시 localStorage 초기화 후 /login으로 리다이렉트

### 로그인 화면 구현

- 컴포넌트: LoginPage.jsx

- 이메일·비밀번호 input, 로그인 버튼 UI (TailwindCSS)

- React Query useMutation으로 로그인 API 호출

- 성공 시: localStorage에 accessToken 저장 → navigate('/') 이동

- 실패 시: '이메일 또는 비밀번호가 틀렸습니다' 에러 메시지 표시

- 회원가입 페이지로 이동 링크 포함

### 회원가입 화면 구현

- 컴포넌트: SignupPage.jsx

- 이메일, 비밀번호, 비밀번호 확인, 닉네임 input UI

- 클라이언트 유효성 검사: 비밀번호 8자 이상, 비밀번호 확인 일치

- React Query useMutation으로 회원가입 API 호출

- 성공 시: '회원가입 완료' 알림 → /login으로 이동

- 이메일 중복 에러(409) 처리: '이미 사용 중인 이메일입니다' 메시지

### 전역 인증 상태 관리

- AuthContext 또는 Zustand store로 로그인 상태 전역 관리

- 로그인 여부에 따라 PrivateRoute 처리: 미로그인 시 /login으로 리다이렉트

- Header 컴포넌트: 로그인 시 닉네임·로그아웃 버튼, 미로그인 시 로그인 버튼 표시

- 로그아웃: localStorage 초기화 → 로그아웃 API 호출 → /login으로 이동

### API 목록

| Method | URL | 설명 | 요청 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/signup | 회원가입 요청 | - | 201 |
| POST | /api/auth/login | 로그인 요청 | - | 200 + token |

### 완료 체크리스트

- □  로그인 화면 UI 확인 (이메일·비밀번호 input, 버튼)

- □  로그인 성공 → 메인 홈 이동 확인

- □  잘못된 정보 입력 시 에러 메시지 표시 확인

- □  새로고침 후에도 로그인 상태 유지 확인 (localStorage)

- □  미로그인 상태로 / 접근 시 /login 리다이렉트 확인

### 주의사항 및 팁

! accessToken을 localStorage에 저장하면 XSS 취약점이 있으나, 포트폴리오 수준에서는 일반적으로 허용된다. 실서비스라면 HttpOnly Cookie 사용을 권장.

! React Query의 queryClient.invalidateQueries를 로그인·로그아웃 시 호출해 캐시를 초기화한다.

4일차  |  게시글  |  게시글 CRUD - 백엔드

목표: 게시글 작성·수정·삭제·조회 API 완성, 페이지네이션, 조회수 증가 동작 확인

### 엔티티 설계

- Post: id, user(ManyToOne), category(ManyToOne), title, content, viewCount(default 0), isBlinded(default false), createdAt, updatedAt

- Category: id, name (회사·연애·고민·일상·썰·기타) → 초기 데이터 data.sql로 삽입

- @DynamicUpdate 적용: 변경된 필드만 UPDATE 쿼리 생성

- BaseTimeEntity(createdAt, updatedAt) 추상 클래스로 공통 관리 (@MappedSuperclass)

### 게시글 작성·수정·삭제 API

- PostCreateRequestDto: title(1~100자), content(1~2000자), categoryId - @Valid 유효성 검증

- POST /api/posts: 인증 필수, 로그인 사용자 정보로 User 조회 → Post 저장

- PostUpdateRequestDto: title, content, categoryId (변경 필드만 선택적으로 받아도 됨)

- PATCH /api/posts/{id}: 본인 게시글인지 확인 (작성자 != 현재 사용자 시 403 Forbidden)

- DELETE /api/posts/{id}: 본인 게시글 또는 ADMIN 역할만 삭제 가능

- 삭제는 물리 삭제 또는 deletedAt 컬럼으로 소프트 삭제 선택

### 게시글 조회 API

- GET /api/posts: 전체 목록 (Pageable: page, size=10, sort=createdAt,desc)

- GET /api/posts/{id}: 상세 조회 + 조회수 +1 (UPDATE post SET view_count = view_count+1)

- GET /api/posts?categoryId={id}: 카테고리별 필터링 (QueryDSL 동적 쿼리)

- PostListResponseDto: id, title, categoryName, viewCount, commentCount, reactionCount, createdAt

- PostDetailResponseDto: 목록 필드 + content, isBlinded, authorAnonymous(작성자 여부)

- 블라인드 처리된 게시글: isBlinded=true면 content를 '신고로 인해 숨겨진 글입니다'로 대체

### QueryDSL 설정

- JPAQueryFactory Bean 등록 (@Configuration)

- PostRepositoryCustom 인터페이스 + PostRepositoryImpl 구현

- 동적 쿼리: categoryId가 null이면 전체 조회, 있으면 WHERE category_id = ?

- N+1 문제 방지: fetchJoin으로 User, Category 한 번에 조회

### API 목록

| Method | URL | 설명 | 요청 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/posts | 게시글 작성 | title, content, categoryId (인증 필수) | 201 |
| GET | /api/posts | 게시글 목록 | page, size, categoryId (선택) | 200 + Page<PostListDto> |
| GET | /api/posts/{id} | 게시글 상세 | - | 200 + PostDetailDto |
| PATCH | /api/posts/{id} | 게시글 수정 | title, content, categoryId (본인만) | 200 |
| DELETE | /api/posts/{id} | 게시글 삭제 | - (본인·관리자만) | 204 |

### 완료 체크리스트

- □  게시글 작성 → DB에 저장 확인

- □  목록 조회 → 페이지네이션 동작 확인 (page=0, size=10)

- □  상세 조회 시 viewCount 1 증가 확인

- □  본인이 아닌 사람이 수정·삭제 시 403 응답 확인

- □  categoryId 파라미터로 필터링 동작 확인

### 주의사항 및 팁

! 조회수는 동시 요청 시 race condition이 발생할 수 있다. 정확한 카운팅이 필요하다면 Redis incr 명령을 사용하고, 주기적으로 DB에 반영하는 방식을 고려한다.

! 게시글 목록에 commentCount, reactionCount를 포함하려면 서브쿼리 또는 COUNT JOIN이 필요하다. QueryDSL Expressions.as로 처리.

5일차  |  게시글  |  게시글 CRUD - 프론트엔드

목표: 메인 홈·작성·수정·상세·카테고리 화면 완성, 게시글 API 전체 연동

### 메인 홈 화면 (HomePage.jsx)

- 상단: 최신글 / 인기글 탭 (오늘은 최신글만, 인기글은 9일차에 연동)

- 게시글 카드 컴포넌트: 제목, 카테고리 뱃지, 조회수·댓글수·반응수 아이콘, 작성 시간

- useInfiniteQuery 또는 usePagination으로 페이지네이션 구현

- 카테고리 필터 버튼: 전체·회사·연애·고민·일상·썰·기타

- 로딩 스켈레톤 UI 적용 (게시글 로딩 중 shimmer 효과)

- 게시글 클릭 시 /posts/:id로 이동

### 게시글 작성 화면 (WritePostPage.jsx)

- 카테고리 선택 드롭다운 (GET /api/categories로 목록 불러오기)

- 제목 input (최대 100자, 글자 수 카운터 표시)

- 내용 textarea (최대 2000자, 글자 수 카운터 표시)

- 작성 버튼: useMutation → POST /api/posts → 성공 시 /posts/:id로 이동

- 취소 버튼: 뒤로가기, 변경 내용 있을 때 '작성을 취소하시겠어요?' 확인 모달

- 미로그인 상태로 접근 시 /login 리다이렉트 (PrivateRoute)

### 게시글 수정 화면 (EditPostPage.jsx)

- 기존 게시글 데이터 prefetch → 제목·내용·카테고리 input에 기본값 세팅

- 수정 버튼: useMutation → PATCH /api/posts/:id → 성공 시 /posts/:id로 이동

- 본인 게시글이 아닐 경우 화면 접근 자체를 차단 (403 응답 처리)

### 게시글 상세 화면 기본 구조 (PostDetailPage.jsx)

- useQuery로 GET /api/posts/:id 호출

- 제목, 카테고리 뱃지, 익명 닉네임, 작성 시간, 조회수 표시

- 블라인드 처리 게시글: '신고로 인해 숨겨진 글입니다' 안내 박스 표시

- 본인 게시글일 때: 수정·삭제 버튼 표시 (수정 클릭 → /posts/:id/edit)

- 삭제 버튼 클릭 → 확인 모달 → DELETE API 호출 → 홈으로 이동

- 댓글·반응 영역은 7일차에 추가 (빈 영역으로 placeholder 처리)

### API 목록

| Method | URL | 설명 | 요청 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/posts | 목록 조회 | page, categoryId | 화면 렌더링 |
| POST | /api/posts | 작성 | 폼 데이터 | 성공 시 상세 이동 |
| GET | /api/posts/:id | 상세 조회 | - | 상세 화면 렌더링 |
| PATCH | /api/posts/:id | 수정 | 변경 폼 데이터 | 성공 시 상세 이동 |
| DELETE | /api/posts/:id | 삭제 | - | 성공 시 홈 이동 |

### 완료 체크리스트

- □  메인 홈 화면에서 게시글 목록 렌더링 확인

- □  카테고리 필터 버튼 클릭 시 필터링 동작 확인

- □  게시글 작성 후 상세 화면 이동 확인

- □  게시글 수정 후 변경 내용 반영 확인

- □  본인 게시글에만 수정·삭제 버튼 노출 확인

### 주의사항 및 팁

! React Query의 queryClient.invalidateQueries(['posts'])를 작성·수정·삭제 후 호출해 목록 캐시를 갱신한다.

! 이미지 업로드는 제외 범위이므로 텍스트 전용 에디터로만 구현한다.

6일차  |  댓글·반응  |  댓글 / 대댓글 + 반응 시스템 - 백엔드

목표: 댓글·대댓글 CRUD, 공감해요·ㅋㅋㅋ·힘내요 반응 토글 API 완성

### Comment 엔티티 설계

- 필드: id, post(ManyToOne), user(ManyToOne), parentComment(ManyToOne, nullable), content, isBlinded(default false), createdAt

- parentComment가 null이면 최상위 댓글, 값이 있으면 대댓글

- CommentRepository: findByPostIdAndParentCommentIsNull (최상위 댓글만 조회)

- 대댓글: findByParentCommentId (특정 댓글의 대댓글 조회)

### 댓글 API 구현

- CommentCreateRequestDto: content(1~500자), parentCommentId(nullable)

- POST /api/posts/{postId}/comments: 댓글 또는 대댓글 작성 (parentCommentId 유무로 구분)

- GET /api/posts/{postId}/comments: 댓글 목록 조회 (최상위 댓글 + 대댓글 함께)

- PATCH /api/comments/{id}: 본인 댓글 수정

- DELETE /api/comments/{id}: 본인 또는 ADMIN 삭제 (자식 댓글 있으면 내용만 '삭제된 댓글입니다'로 변경)

- CommentResponseDto: id, anonymousNumber, isAuthor(작성자 여부), content, createdAt, replies(List)

### Reaction 엔티티 설계

- 필드: id, post(ManyToOne), user(ManyToOne), type(Enum: EMPATHY/LOLOL/CHEER), createdAt

- unique 제약: (post_id, user_id, type) - 동일 유저가 같은 반응 중복 불가

- ReactionRepository: findByPostIdAndUserIdAndType → 토글 로직에 사용

- 게시글별 반응 집계: SELECT type, COUNT(*) FROM reaction GROUP BY type WHERE post_id=?

### 반응 API 구현

- POST /api/posts/{postId}/reactions: body에 type 포함

- 토글 로직: 이미 반응이 있으면 DELETE, 없으면 INSERT

- 반응 목록 조회: GET /api/posts/{postId}/reactions → type별 count 반환

- ReactionResponseDto: empathyCount, lololCount, cheerCount, myReaction(현재 사용자 반응)

### API 목록

| Method | URL | 설명 | 요청 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/posts/{postId}/comments | 댓글·대댓글 작성 | content, parentCommentId | 201 |
| GET | /api/posts/{postId}/comments | 댓글 목록 조회 | - | 200 + List<CommentDto> |
| PATCH | /api/comments/{id} | 댓글 수정 | content (본인만) | 200 |
| DELETE | /api/comments/{id} | 댓글 삭제 | - (본인·관리자만) | 204 |
| POST | /api/posts/{postId}/reactions | 반응 토글 | type(EMPATHY/LOLOL/CHEER) | 200 |
| GET | /api/posts/{postId}/reactions | 반응 집계 조회 | - | 200 + ReactionDto |

### 완료 체크리스트

- □  최상위 댓글 작성 → DB 저장 확인

- □  parentCommentId 포함 요청 → 대댓글 저장 확인

- □  같은 유저가 같은 반응 중복 요청 시 삭제(토글) 확인

- □  반응 집계 API: 각 type별 count 응답 확인

- □  본인 댓글이 아닐 때 수정·삭제 시 403 응답 확인

### 주의사항 및 팁

! 대댓글에 또 대댓글을 달 수 없도록 제한한다. (depth=1까지만)

! 댓글 삭제 시 자식 댓글이 있으면 물리 삭제 대신 content='삭제된 댓글입니다'로 소프트 삭제 처리한다.

7일차  |  댓글·반응  |  댓글 / 대댓글 + 반응 시스템 - 프론트엔드

목표: 게시글 상세 화면에 댓글·반응 UI 완성, API 연동 및 실시간 카운트 반영

### 반응 버튼 컴포넌트 (ReactionBar.jsx)

- 공감해요 🥹 / ㅋㅋㅋ 😂 / 힘내요 💪 3개 버튼

- useQuery로 GET /api/posts/:id/reactions 호출 → 각 버튼에 count 표시

- 내가 누른 반응은 버튼 배경색 변경 (active 상태)

- 버튼 클릭: useMutation → POST /api/posts/:id/reactions → invalidateQueries로 count 갱신

- 미로그인 사용자가 클릭 시 '로그인이 필요합니다' 토스트 메시지

### 댓글 목록 컴포넌트 (CommentList.jsx)

- useQuery로 GET /api/posts/:id/comments 호출

- 각 댓글: 익명 번호, 내용, 작성 시간, 답글 달기 버튼

- 본인 댓글: 수정·삭제 버튼 추가 노출

- 대댓글 영역: 기본 접힘 → '답글 N개 보기' 클릭 시 펼침 (토글)

- 삭제된 댓글: '삭제된 댓글입니다' 그레이 처리

- 블라인드 댓글: '신고로 숨겨진 댓글입니다' 처리

### 댓글 작성 폼 컴포넌트 (CommentForm.jsx)

- textarea + 등록 버튼

- useMutation → POST /api/posts/:id/comments → 성공 시 invalidateQueries(['comments', postId])

- 대댓글 모드: 답글 달기 클릭 시 해당 댓글 아래에 폼 렌더링, parentCommentId 자동 세팅

- 댓글 수정 모드: 수정 클릭 시 textarea에 기존 내용 세팅 → PATCH 호출

- 500자 초과 시 등록 버튼 비활성화 및 경고 메시지

- 미로그인 시 '로그인 후 댓글을 작성할 수 있습니다' 안내 문구

### 댓글 삭제 처리

- 삭제 버튼 클릭 → '댓글을 삭제하시겠어요?' 확인 모달

- useMutation → DELETE /api/comments/:id → 성공 시 댓글 목록 갱신

- 삭제 후 목록 자동 업데이트 (invalidateQueries)

### API 목록

| Method | URL | 설명 | 요청 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/posts/:id/comments | 댓글 목록 | - | 화면 렌더링 |
| POST | /api/posts/:id/comments | 댓글 작성 | content, parentCommentId | 등록 후 갱신 |
| PATCH | /api/comments/:id | 댓글 수정 | content | 수정 후 갱신 |
| DELETE | /api/comments/:id | 댓글 삭제 | - | 삭제 후 갱신 |
| POST | /api/posts/:id/reactions | 반응 토글 | type | count 갱신 |
| GET | /api/posts/:id/reactions | 반응 집계 | - | 버튼 count 표시 |

### 완료 체크리스트

- □  댓글 작성 후 목록에 바로 반영 확인

- □  답글 달기 클릭 → 대댓글 폼 노출 확인

- □  반응 버튼 클릭 후 count +1/-1 확인

- □  내가 누른 반응 버튼 active 상태 시각적 확인

- □  본인 댓글에만 수정·삭제 버튼 노출 확인

### 주의사항 및 팁

! 대댓글 펼치기/접기 상태는 로컬 state(useState)로 관리한다.

! React Query의 staleTime을 0으로 설정해 댓글·반응은 항상 최신 데이터를 가져오도록 한다.

8일차  |  익명·신고  |  익명 번호 시스템 + 신고 / 블라인드 처리

목표: 게시글 단위 익명 번호 자동 부여, 신고 5회 누적 시 자동 블라인드 처리 완성

### AnonymousMapping 엔티티 설계

- 필드: id, post(ManyToOne), user(ManyToOne), anonymousNumber(int), createdAt

- unique 제약: (post_id, user_id) - 게시글당 유저 하나에 번호 하나

- AnonymousMappingRepository: findByPostAndUser → 기존 번호 조회

- AnonymousMappingRepository: countByPost → 다음 번호 계산용

### 익명 번호 부여 로직

- AnonymousService.getOrCreate(postId, userId): 기존 매핑이 있으면 그 번호 반환, 없으면 신규 부여

- 신규 부여: 해당 게시글의 최대 anonymousNumber + 1

- 게시글 작성자는 'authorMapping' 별도 처리: 댓글 응답 DTO에 isAuthor=true 포함

- 작성자는 '작성자'로 표시, 번호 부여 없음 (AnonymousMapping 저장 안 함)

- 댓글 작성 API에 익명 번호 부여 로직 통합

- CommentResponseDto: anonymousLabel('작성자' 또는 '익명1', '익명2' ...)

### Report 엔티티 설계

- 필드: id, post(ManyToOne), reporter(ManyToOne), reason(String), createdAt

- unique 제약: (post_id, reporter_id) - 동일 유저 중복 신고 불가

- ReportRepository: countByPost → 신고 횟수 조회

### 신고 / 블라인드 API

- POST /api/posts/{postId}/report: body에 reason 포함

- 중복 신고 시 '이미 신고한 게시글입니다' 오류(409) 반환

- 신고 저장 후: 해당 게시글의 총 신고 수 조회 → 5회 이상이면 post.isBlinded=true 업데이트

- 신고 처리 트랜잭션 내에서 신고 저장 + 블라인드 판단 + 업데이트 원자적으로 처리

- 블라인드된 게시글 조회 시: 상세 내용 대신 '신고로 인해 숨겨진 글입니다' 반환

- 프론트엔드: 게시글 상세 화면에 신고 버튼 추가 → 신고 사유 모달 → POST 호출

### API 목록

| Method | URL | 설명 | 요청 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/posts/{postId}/report | 게시글 신고 | reason | 200 or 409(중복) |
| - | 내부 로직 | 신고 5회 누적 시 isBlinded=true 자동 처리 | - | - |

### 완료 체크리스트

- □  댓글 작성 후 익명 번호 자동 부여 확인 (익명1, 익명2...)

- □  같은 유저가 같은 게시글에 두 번 댓글 → 동일 번호 유지 확인

- □  게시글 작성자 댓글에 '작성자' 표시 확인

- □  신고 5회 → isBlinded=true 업데이트 확인 (DB 직접 확인)

- □  블라인드 게시글 상세 조회 시 내용 대신 안내 메시지 반환 확인

- □  동일 유저 중복 신고 시 409 응답 확인

### 주의사항 및 팁

! 신고 처리는 @Transactional을 반드시 적용해 신고 저장과 블라인드 업데이트가 원자적으로 처리되도록 한다.

! 익명 번호 부여 시 동시성 문제가 발생할 수 있다. 정확성이 필요하면 @Lock(LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE)을 적용한다.

9일차  |  인기글·검색  |  인기글 기능 + Redis 캐싱 + 카테고리 검색

목표: 점수 기반 인기글 API 완성, Redis 캐싱 적용, 카테고리별 검색 연동

### 인기글 점수 계산 로직

- 점수 공식: (반응수 × 3) + (댓글수 × 2) + (조회수 × 1)

- QueryDSL로 집계: reaction COUNT + comment COUNT + viewCount를 합산해 정렬

- 인기글 기준: 최근 7일 이내 게시글만 대상 (createdAt >= now - 7 days)

- 상위 20개만 반환 (limit 20)

- PopularPostResponseDto: postId, title, score, viewCount, commentCount, reactionCount

### Redis 캐싱 적용

- application.yml에 spring.cache.type=redis 설정

- @EnableCaching, @Cacheable(value='popularPosts', key='all') 적용

- TTL 5분: RedisCacheConfiguration.defaultCacheConfig().entryTtl(Duration.ofMinutes(5))

- 게시글 작성·수정·삭제·반응 변경 시 @CacheEvict(value='popularPosts') 호출

- 캐시 키 전략: value='popularPosts', key='top20' 형태로 단순하게 관리

- RedisConfig: ObjectMapper 설정으로 직렬화 (GenericJackson2JsonRedisSerializer)

### 카테고리 검색 API

- GET /api/categories: 전체 카테고리 목록 반환 (프론트 드롭다운용)

- GET /api/posts?categoryId={id}&keyword={text}: 카테고리 + 제목 키워드 검색

- QueryDSL BooleanBuilder로 동적 조건 조합

- keyword가 있으면 post.title.contains(keyword) 또는 post.content.contains(keyword)

### 프론트엔드 연동

- 메인 홈 화면 '인기글' 탭 클릭 시 GET /api/posts/popular 호출

- 인기글 카드: 점수·순위 배지 추가 (1위 🥇, 2위 🥈, 3위 🥉)

- 카테고리 검색: 드롭다운 선택 → queryParam에 categoryId 추가 → 목록 갱신

- 키워드 검색 input 추가 (선택): 입력 후 Enter 시 keyword 파라미터 포함 요청

### API 목록

| Method | URL | 설명 | 요청 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/posts/popular | 인기글 목록 | 없음 (Redis 캐시) | 200 + List (상위 20) |
| GET | /api/categories | 카테고리 목록 | - | 200 + List<CategoryDto> |
| GET | /api/posts?categoryId=&keyword= | 카테고리+키워드 검색 | 선택 파라미터 | 200 + Page |

### 완료 체크리스트

- □  인기글 API 호출 → 점수 기반 정렬 확인

- □  2회 호출 시 Redis 캐시에서 응답 확인 (로그 또는 redis-cli keys *)

- □  게시글 작성 후 캐시 무효화 → 3번째 호출 시 DB에서 재조회 확인

- □  카테고리별 필터링 정상 동작 확인

- □  프론트 인기글 탭 클릭 시 순위 배지 표시 확인

### 주의사항 및 팁

! 인기글 점수는 실시간이 아니라 캐시 TTL(5분)마다 갱신된다. 완전한 실시간이 필요하면 스케줄러(@Scheduled)로 주기적으로 집계하는 방식도 가능하다.

! Redis 장애 시 캐시 없이 DB에서 직접 조회하도록 try-catch 폴백 로직을 추가하면 좋다.

10일차  |  북마크·마이페이지  |  북마크 기능 + 마이페이지

목표: 북마크 토글 API 완성, 마이페이지에서 내 게시글·북마크 목록 조회

### Bookmark 엔티티 설계

- 필드: id, post(ManyToOne), user(ManyToOne), createdAt

- unique 제약: (post_id, user_id) - 중복 북마크 불가

- BookmarkRepository: findByUserOrderByCreatedAtDesc → 북마크 목록

- BookmarkRepository: existsByPostAndUser → 북마크 여부 확인

### 북마크 API 구현

- POST /api/posts/{postId}/bookmark: 토글 방식 (있으면 삭제, 없으면 추가)

- GET /api/bookmarks: 내 북마크 목록 (인증 필수, 최신순 정렬)

- 게시글 상세 조회 DTO에 isBookmarked 필드 추가 (로그인 사용자 기준)

- 북마크 목록 DTO: postId, title, categoryName, createdAt

### 마이페이지 API 구현

- GET /api/my/posts: 내가 작성한 게시글 목록 (페이지네이션, 최신순)

- GET /api/my/info: 내 정보 조회 (nickname, email, createdAt)

- PATCH /api/my/nickname: 닉네임 변경

- DELETE /api/my/account: 회원 탈퇴 (게시글·댓글은 익명 유지, 계정만 삭제)

### 프론트엔드 구현

- 마이페이지 화면 (MyPage.jsx): 내 정보, 내 게시글 목록 탭, 북마크 목록 탭

- 게시글 상세 화면: 북마크 버튼 (🔖) 추가, isBookmarked 상태로 채움/비움 토글

- 북마크 버튼 클릭: useMutation → POST /api/posts/:id/bookmark → 버튼 상태 갱신

- 마이페이지 내 게시글: 클릭 시 상세 이동, 삭제 버튼 제공

- 닉네임 변경 모달: 현재 닉네임 표시 → 새 닉네임 input → PATCH 호출

### API 목록

| Method | URL | 설명 | 요청 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/posts/{postId}/bookmark | 북마크 토글 | - (인증 필수) | 200 + bookmarked(bool) |
| GET | /api/bookmarks | 북마크 목록 | page, size | 200 + Page<BookmarkDto> |
| GET | /api/my/posts | 내 게시글 목록 | page, size | 200 + Page<PostListDto> |
| GET | /api/my/info | 내 정보 조회 | - | 200 + UserInfoDto |
| PATCH | /api/my/nickname | 닉네임 변경 | nickname | 200 |
| DELETE | /api/my/account | 회원 탈퇴 | - | 200 |

### 완료 체크리스트

- □  북마크 추가 → DB 저장 확인

- □  같은 게시글 북마크 재클릭 → 삭제(토글) 확인

- □  마이페이지에서 내 게시글 목록 렌더링 확인

- □  북마크 목록 화면 렌더링 확인

- □  게시글 상세 화면 북마크 버튼 active 상태 확인

### 주의사항 및 팁

! 회원 탈퇴 시 작성한 게시글·댓글은 삭제하지 않고 익명 상태를 유지한다. user 외래키를 null로 설정하거나 '탈퇴한 사용자' 더미 계정을 사용하는 방식을 선택한다.

! 마이페이지 내 게시글과 북마크 목록은 무한 스크롤 또는 페이지네이션으로 구현한다.

11일차  |  관리자  |  관리자 페이지

목표: 관리자 권한 분리, 신고 목록 조회 및 블라인드 수동 관리 기능 완성

### 관리자 권한 처리

- User.role = ADMIN인 사용자만 접근 가능

- Spring Security: antMatchers('/api/admin/**').hasRole('ADMIN')

- AdminController: /api/admin/** 경로 분리

- 프론트: role=ADMIN인 경우에만 관리자 메뉴 노출 (헤더에 링크 추가)

- AdminRoute: role 확인 후 비관리자는 접근 불가 처리

### 관리자 신고 관리 API

- GET /api/admin/reports: 신고된 게시글 목록 (신고 수 내림차순, 페이지네이션)

- 응답 DTO: postId, title, reportCount, isBlinded, reports(신고자·사유 목록)

- POST /api/admin/posts/{postId}/blind: 수동 블라인드 처리 (isBlinded=true)

- DELETE /api/admin/posts/{postId}/blind: 블라인드 해제 (isBlinded=false)

- DELETE /api/admin/posts/{postId}: 게시글 강제 삭제

- GET /api/admin/posts?blinded=true: 블라인드된 게시글만 조회

### 관리자 화면 구현 (AdminPage.jsx)

- 신고 목록 테이블: 게시글 제목, 신고 수, 블라인드 여부, 작성일, 관리 버튼

- 블라인드 처리 버튼: 클릭 시 확인 모달 → POST /api/admin/posts/:id/blind

- 블라인드 해제 버튼: 블라인드된 게시글에만 표시

- 강제 삭제 버튼: '정말 삭제하시겠어요?' 이중 확인 모달

- 게시글 제목 클릭 → 해당 게시글 상세 화면 이동

- 신고 내역 펼치기: 각 신고의 신고자 익명 표시 + 신고 사유

### API 목록

| Method | URL | 설명 | 요청 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/admin/reports | 신고 목록 조회 | page, blinded(bool) | 200 + Page<ReportDto> |
| POST | /api/admin/posts/{id}/blind | 블라인드 처리 | - (ADMIN만) | 200 |
| DELETE | /api/admin/posts/{id}/blind | 블라인드 해제 | - (ADMIN만) | 200 |
| DELETE | /api/admin/posts/{id} | 게시글 강제 삭제 | - (ADMIN만) | 204 |

### 완료 체크리스트

- □  일반 유저로 /api/admin/** 접근 시 403 응답 확인

- □  관리자 계정으로 신고 목록 조회 확인

- □  블라인드 처리 → 게시글 상세 조회 시 숨김 처리 확인

- □  블라인드 해제 → 게시글 내용 다시 표시 확인

- □  프론트에서 관리자 메뉴가 ADMIN에게만 노출 확인

### 주의사항 및 팁

! 관리자 계정은 DB에 직접 role='ADMIN'으로 설정하거나, 별도 초기화 SQL을 작성한다.

! 관리자 페이지는 별도 레이아웃으로 분리해 일반 사용자 화면과 구분한다.

12일차  |  ☁️ 배포  |  AWS 배포 환경 구성

목표: Docker 컨테이너화 완료, EC2 배포, RDS·Redis 연결, S3·CloudFront 설정 완료

### Docker 컨테이너화 (백엔드)

- Dockerfile 작성: FROM openjdk:17-slim, COPY jar, ENTRYPOINT

- docker build -t murmur-backend . 로컬 빌드 테스트

- .dockerignore 작성 (불필요 파일 제외)

- docker-compose.yml: 백엔드 + MySQL + Redis 로컬 통합 실행용 (개발 환경)

- application-prod.yml 분리: 환경변수로 DB URL, JWT 시크릿, Redis 호스트 주입

- docker run -e DB_URL=... -e JWT_SECRET=... 형태로 환경변수 주입 테스트

### AWS EC2 배포

- EC2 인스턴스 생성: t2.micro (프리티어), Amazon Linux 2023

- 보안 그룹: 22(SSH), 80(HTTP), 8080(백엔드 API) 인바운드 허용

- EC2에 Docker 설치: sudo yum install docker → sudo systemctl start docker

- GitHub Actions 또는 수동 scp로 JAR 또는 Docker 이미지 전송

- EC2에서 컨테이너 실행: docker run -d -p 8080:8080 murmur-backend

- Nginx 설치 후 80 → 8080 reverse proxy 설정 (선택)

### AWS RDS 및 ElastiCache

- RDS MySQL 8.0 인스턴스 생성 (db.t3.micro, 프리티어)

- RDS 보안 그룹: EC2 보안 그룹에서만 3306 포트 접근 허용

- application-prod.yml에 RDS endpoint, username, password 설정

- ElastiCache Redis (t2.micro) 또는 EC2 내 Redis 컨테이너로 대체 가능

- Redis 보안 그룹: EC2에서만 6379 포트 접근 허용

### AWS S3 + CloudFront

- S3 버킷 생성: murmur-frontend (정적 파일 호스팅 활성화)

- React 빌드: npm run build → dist 폴더를 S3에 업로드

- CloudFront 배포 생성: S3 버킷을 오리진으로 설정

- CloudFront default root object: index.html

- SPA 라우팅을 위한 오류 페이지 설정: 404 → index.html (200 반환)

- 프론트엔드 API baseURL을 EC2 IP 또는 도메인으로 변경

### 완료 체크리스트

- □  EC2에서 백엔드 API 호출 확인 (curl http://EC2-IP:8080/api/posts)

- □  RDS MySQL 연결 확인 (EC2에서 mysql -h RDS-ENDPOINT 접속)

- □  Redis 연결 확인 (EC2에서 redis-cli -h REDIS-HOST ping)

- □  S3에 React 빌드 파일 업로드 확인

- □  CloudFront URL로 프론트엔드 접속 확인

- □  프론트 → 백엔드 API 연동 확인 (CORS 설정 포함)

### 주의사항 및 팁

! CORS 설정: BackEnd에서 CloudFront 도메인을 allowed origin으로 추가 (@CrossOrigin 또는 WebMvcConfigurer).

! EC2 퍼블릭 IP는 재시작 시 바뀌므로, Elastic IP를 할당해 고정하거나 도메인을 연결한다.

! 프리티어 한도 초과 요금 발생을 방지하기 위해 배포 후 불필요한 인스턴스는 중지한다.

13일차  |  테스트  |  통합 테스트 및 버그 수정

목표: 전체 기능 E2E 흐름 테스트 완료, 주요 버그 수정, 예외 처리 보완

### 백엔드 테스트

- JUnit5 + Mockito로 서비스 레이어 단위 테스트 작성 (핵심 로직 중심)

- AnonymousService.getOrCreate: 신규 생성·기존 반환 케이스 테스트

- ReportService: 5회 누적 블라인드 처리 테스트

- JwtTokenProvider: 토큰 발급·검증·만료 테스트

- @SpringBootTest로 통합 테스트: 회원가입 → 로그인 → 게시글 작성 → 댓글 → 신고 흐름

- Postman Collection으로 전체 API 시나리오 테스트 (export해서 제출 가능)

### 프론트엔드 테스트 및 UX 개선

- 전체 화면 흐름 수동 테스트: 로그인 → 게시글 작성 → 댓글 → 반응 → 북마크 → 마이페이지

- 브라우저 새로고침 후 상태 유지 확인 (로그인, 페이지 위치 등)

- 에러 상태 처리: API 실패 시 에러 메시지 표시, 빈 목록일 때 '게시글이 없습니다' 안내

- 로딩 상태 처리: API 요청 중 스피너 또는 스켈레톤 표시

- 반응형 레이아웃 확인: 모바일 화면(375px)에서 레이아웃 깨짐 여부

- 콘솔 에러 및 경고 메시지 제거

### 예외 처리 보완

- 존재하지 않는 게시글 조회 시 404 응답 확인

- 권한 없는 수정·삭제 시 403 응답 확인

- 유효성 검증 실패 시 400 + 필드별 오류 메시지 응답 확인

- 만료된 JWT로 요청 시 401 응답 확인

- 서버 내부 오류 발생 시 500 + 일관된 오류 형식 응답 확인

- GlobalExceptionHandler: 모든 예외를 { code, message, timestamp } 형태로 통일

### 성능 점검

- 인기글 API 응답 시간 측정 (캐시 hit: 50ms 이하 목표, miss: 500ms 이하)

- 게시글 목록 API N+1 쿼리 여부 확인 (JPA logging: spring.jpa.show-sql=true)

- 불필요한 쿼리 제거: fetchJoin, @BatchSize 적용

- React DevTools로 불필요한 리렌더링 확인 및 최적화 (useMemo, useCallback)

### 완료 체크리스트

- □  회원가입 → 로그인 → 게시글 작성 → 댓글 → 신고 전체 흐름 테스트 통과

- □  신고 5회 → 블라인드 자동 처리 E2E 테스트 통과

- □  Refresh Token 재발급 흐름 테스트 통과

- □  관리자 블라인드 수동 해제 테스트 통과

- □  콘솔 에러 없음 확인

### 주의사항 및 팁

! 버그 발견 시 GitHub Issues에 등록하고 fix/버그명 브랜치에서 수정 후 PR 방식으로 처리한다.

! 100% 테스트 커버리지보다 핵심 비즈니스 로직(익명 번호, 신고 처리, JWT) 위주로 집중한다.

14일차  |  마무리  |  최종 마무리 및 포트폴리오 정리

목표: README 완성, API 명세서 정리, ERD 정리, 시연 영상·스크린샷 준비, 포트폴리오 제출 가능 상태

### README.md 작성

- 프로젝트 소개: 한 줄 설명, 만든 이유, 주요 기능 목록

- 기술 스택 배지 (shields.io 활용): Spring Boot, React, MySQL, Redis, AWS

- 로컬 실행 방법: 백엔드 (application.yml 설정 → ./gradlew bootRun), 프론트 (npm install → npm run dev)

- 주요 화면 스크린샷 첨부 (로그인, 메인 홈, 게시글 상세, 관리자 페이지)

- ERD 이미지 삽입

- 아키텍처 다이어그램 삽입 (선택)

### API 명세서 정리

- Swagger(SpringDoc OpenAPI 3.0) 또는 Notion 페이지로 API 문서화

- 각 API: Method, URL, 요청 파라미터/Body, 응답 형식, 인증 필요 여부

- 공통 응답 형식 명세: { success, data, error } 구조 설명

- 에러 코드 목록: 401(인증 오류), 403(권한 없음), 404(리소스 없음), 409(중복) 등

### ERD 및 아키텍처 정리

- ERD 최종 정리: dbdiagram.io 또는 MySQL Workbench로 ERD 다이어그램 생성

- 엔티티: User, Post, Comment, Reaction, Report, Bookmark, AnonymousMapping, Category

- 관계선 및 cardinality 표시

- 아키텍처 다이어그램: 프론트(CloudFront+S3) → 백엔드(EC2) → DB(RDS) / 캐시(Redis) / 파일(S3)

### 시연 준비 및 코드 정리

- 시연 GIF 또는 영상 녹화 (로그인 → 게시글 작성 → 댓글 → 반응 → 신고 흐름)

- 불필요한 System.out.println, 테스트용 코드 제거

- TODO 주석 및 임시 코드 정리

- main 브랜치에 최종 코드 머지 및 태그 생성 (git tag v1.0.0)

- GitHub Repository 공개 설정 확인

- 배포 URL이 정상 동작하는지 최종 확인

### 완료 체크리스트

- □  README.md에 실행 방법, 스크린샷, ERD 포함 확인

- □  API 명세서 링크 README에 포함 확인

- □  배포 URL 정상 접속 확인

- □  GitHub main 브랜치 최신화 확인

- □  포트폴리오 제출 가능 상태 최종 점검

### 주의사항 및 팁

! 포트폴리오 제출 시 배포 URL, GitHub URL, API 문서 URL 세 가지를 함께 제공하면 좋다.

! 면접에서 '가장 어려웠던 구현'으로 익명 번호 동시성 처리, Redis 캐싱 전략, JWT Refresh 흐름을 준비해두면 좋다.

강사 피드백 반영 정책 정리

1일차 시작 전 확정해야 하는 익명성, 신고, Redis 사용 정책

1. 익명성과 관리자 식별 범위

1. Murmur의 익명성은 사용자 간 익명입니다.

2. 일반 사용자는 작성자의 계정 정보를 볼 수 없습니다.

3. 관리자는 신고 처리, 규정 위반 제재, 악성 이용자 관리를 위해 내부 사용자 ID를 확인할 수 있습니다.

4. 관리자 조회는 관리자 권한 API에서만 허용하고, 추후 조회 로그를 남기는 방향으로 설계합니다.

2. 익명 번호 정책

1. 익명 번호는 게시글 상세 화면 단위로 부여합니다.

2. 게시글 작성자는 항상 익명1(글쓴이)로 표시합니다.

3. 댓글/대댓글 작성자는 해당 게시글 안에서 처음 등장한 순서대로 익명2, 익명3처럼 부여합니다.

4. 같은 사용자가 같은 게시글 안에서 다시 작성하면 기존 익명 번호를 유지합니다.

5. 글쓴이가 댓글이나 대댓글을 작성하면 익명1(글쓴이)로 계속 표시합니다.

3. 신고 및 블라인드 정책

1. 로그인한 사용자만 신고할 수 있습니다.

2. 자기 글, 자기 댓글, 자기 대댓글은 신고할 수 없습니다.

3. 같은 사용자는 같은 대상에 대해 1회만 신고할 수 있습니다.

4. 게시글은 신고 5회 이상, 댓글/대댓글은 신고 3회 이상 누적 시 자동 숨김 처리합니다.

5. 관리자는 숨김 처리된 콘텐츠를 해제, 유지, 삭제할 수 있습니다.

6. 자동 숨김만으로 즉시 페널티를 부여하지 않고, 관리자가 검토 후 경고/기간 정지/영구 정지를 결정합니다.

4. Redis 사용 이유

1. Refresh Token 저장소로 사용합니다.

2. 로그아웃 시 Refresh Token을 삭제해 재사용을 막습니다.

3. TTL을 이용해 토큰 만료 시간을 자동 관리합니다.

4. 추후 인기글 점수, 조회수 증가량, 신고 카운트 캐싱에도 활용할 수 있습니다.

5. 익명인데 회원가입을 받는 이유

1. 익명은 화면에 신원이 공개되지 않는다는 뜻이며, 서버가 사용자를 전혀 구분하지 않는다는 뜻은 아닙니다.

2. 내가 쓴 글 수정/삭제 권한 확인, 중복 신고 방지, 자기 글 신고 차단, 악성 사용자 제재, 북마크/마이페이지 기능을 위해 회원가입이 필요합니다.

6. 같은 사람이 쓴 글 추적 가능 여부

1. 일반 사용자는 같은 사람이 쓴 다른 게시글을 추적할 수 없습니다.

2. 관리자는 신고/제재 목적에 한해 특정 계정의 작성 이력을 확인할 수 있습니다.

3. 공개 화면에서는 게시글마다 익명 번호가 새로 부여됩니다.

7. 익명 글 수정/삭제 방식

1. 게시글, 댓글, 대댓글에는 실제 작성자 userId를 저장합니다.

2. 화면에는 userId를 노출하지 않고 익명 번호만 표시합니다.

3. 수정/삭제 요청 시 JWT의 로그인 사용자 ID와 콘텐츠 작성자 ID를 서버에서 비교합니다.

4. 두 ID가 같으면 허용하고, 다르면 403 Forbidden 응답을 반환합니다.

1일차 반영 상태: 정책 문서화 완료, frontend/backend 기본 구조 생성 완료, application-example.yml 추가 완료.